ANEXO I-A – MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

| Categoria do Risco | Descrição | Consequência | Medidas Mitigadoras | Alocação do Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco atinente ao Tempo da Execução | Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado. | Aumento do custo e do prazo de entrega do produto. | Diligência do Contratado na execução contratual. | Contratado |
|  | Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade ou da execução. | Aumento do custo e do prazo de entrega do produto. | Planejamento empresarial. | Contratado |
|  | Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela MT-PAR, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado. | Aumento do custo e do prazo de entrega do produto. | Aditivo contratual | MT-PAR |
| Risco da Atividade Empresarial | Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Planejamento tributário. | Contratado |
|  | Elevação de gastos com viagens superiores ao estimado pelo Contratado. | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Melhor planejamento contratual. | Contratado |
|  | Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra. | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Melhor planejamento contratual. | Contratado |
| Riscos Trabalhista e Previdenciário | Responsabilização da MT-PAR por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual. | Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para a MT-PAR, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais. | Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pela MT-PAR | Contratado |
| Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário) | Responsabilização da MT-PAR por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da MT-PAR. | Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário). | Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia dispendida pela MT-PAR. | Contratado |